네트워크 게임 프로그래밍

Term-Project

Project Progress Report

(03분반 – 4팀)

2018182009김승환

2018180046허재성

2018180033이세철

목차

목차	2

1. 게임 소개	3

1-1. 게임 요소	3

1-2. 게임 소개	4

1-3. 게임 전개	5

2. 개발 환경	7

3. High-Level Design	8

3-1. Server Design	8

3-2. Client Design	10

4. Low-Level Design (초안)	11

4-1. Protocol Design (초안)	11

4-2. Server Design (초안)	13

4-3. Client Design (초안)	15

5. Low-Level Design (최종)	16

5-1. Protocol Design (최종)	16

5-2. Server Design (최종)	18

5-3. Client Design (최종)	24

6. 역할 분담 및 개발 일정 / 개별 일정	25

6-1. 개발 일정 (초안)	25

6-2. 개발 일정 (1차 수정)	31

6-3. 개발 일정 (2차 수정)	37

6-4. 개발 일정 (최종)	43

1. 게임 소개

1-1. 게임 요소

“허재성” 학우가 3D게임프로그래밍1 과목에서 작업한 프로젝트를 기반으로 제작하였습니다.

1) 장르

3D 그래픽 레이싱 게임

2) 게임 컨셉

상대의 자동차보다 먼저 트랙을 완주하는 플레이어가 우승하게 됩니다.

3) 플레이어 수

3명

4) 선정 이유

대부분의 경우, 레이싱 게임은 한 경기 동안 여러 객체들이 끊임없이 이동을 하고, 그렇기에

클라이언트와 서버 간 통신이 활발하게 일어날 것이라 판단하여 선정하게 되었습니다.

1-2. 게임 소개

1) 게임 진행 규칙

정해진 트랙을 두 바퀴 주행하고, 마지막에 가장 먼저 결승점에 도달한 플레이어가 게임에서

우승하게 됩니다.

2) 조작법

방향키를 통해 자동차를 움직일 수 있고, 스페이스 바를 통해 아이템을 사용할 수 있습니다.

3) 아이템

트랙 곳곳에 배치된 아이템 박스를 통해 세 종류의 아이템 중 하나를 얻을 수 있습니다.

① 부스터

부스터를 사용하면, 플레이어의 주변이 빨개지는 연출과 함께

짧은 시간동안 속도의 상한이 해제되어 빠른 속도로 주행할 수 있게 됩니다.

② 폭파트랩

자신이 지나간 자리에 폭파 트랩 하나를 설치합니다.

만약 다른 플레이어가 이를 밟게 된다면 폭발 모션을 취하며 잠시 제자리에 머물게 됩니다.

③ 미사일

전방으로 미사일을 발사하여 상대방의 플레이어를 격추시킬 수 있습니다.

미사일에 격추당한 플레이어는 폭발 모션을 취하며 잠시 제자리에 머물게 됩니다.

1-3. 게임 전개

2. 개발 환경

OS: Windows 10, 11

IDE: Visual Studio 2022

API: DirectX 12, Windows Socket

사용언어: C, C++

네트워크모델: 멀티스레드 TCP

3. High-Level Design

3-1. Server Design

1) 게임 시작 전 (로그인 기능)

2) 게임 시작 후 (게임 로직 처리)

3-2. Client Design

4. Low-Level Design (초안)

4-1. Protocol Design (초안)

4-2. Server Design (초안)

1) Login Server

2) Game Server

4-3. Client Design (초안)

5. Low-Level Design (최종)

5-1. Protocol Design (최종)

5-2. Server Design (최종)

1) 공통

2) Login Server

2) Game Server

2-1) 클래스 (구조체 포함)

① ClientINFO

② ItemBox

③ CheckPoint

④ ItemObject

2-2) 타이머 관련

2-3) 통신 관련

2-4) 충돌 관련

2-5) etc

5-3. Client Design (최종)

6. 역할 분담 및 개발 일정 / 개별 일정

6-1. 개발 일정 (초안)

1) 김승환 (2018182009)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [로그인 서버] 기본틀 구현 main( ) | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) | 예비군 | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 계정추가 기능 send (C2LS_SIGN_ UP_PACKET) | [로그인 서버] 신규 계정 추가 addAccount( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 회전패킷 처리 processPacket() (GS2C_ROTATE_ PACKET | [게임 서버] 회전패킷 처리 processPacket() (GS2C_ROTATE_ PACKET | [게임 서버] 회전 동기화 processPacket() (GS2C_ROTATE_ PACKET) | [클라이언트] 회전 동기화 m_xmf3Look, m_xmf3Up, m_xmf3Right 업데이트 |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 플레이어간 충돌검사 checkPlayers Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌검사 checkPlayers Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌 연출 playerCollide Animate( ) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 후 반작용 계산 reactionPlayer Collide( ) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 후 반작용 계산 reactionPlayer Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌 연출에 반작용 적용 확인 playerCollide Animate( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 미사일 생성 및 운동 구현 createMissile( ) moveMissile( ) | [클라이언트] 미사일과 맵 충돌검사 checkMissile MapCollide( ) | [클라이언트] 미사일과 플레이어 충돌검사 checkMissile PLCollide( ) | [게임 서버] 미사일의 자연스러운 운동을 위한 물리식 도입 (가속도, 관성) | [게임 서버] 지뢰 생성 createBomb( ) | [클라이언트] 지뢰와 플레이어 충돌검사 checkBomb Collide( ) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

2) 허재성 (2018180046)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [클라이언트] 맵과 충돌체크 checkMap Collide( ) | [클라이언트] 맵과 충돌체크 checkMap Collide( ) | [클라이언트] 맵 충돌 연출 mapCollide Animate( ) |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 맵 충돌 연출 mapCollide Animate( ) | [게임 서버] 맵 충돌 후 반작용 계산 reactionMap Collide( ) | [게임 서버] 맵 충돌 후 반작용 계산 reactionMap Collide( ) | [클라이언트] 맵 충돌 연출에 반작용 적용 확인 mapCollide Animate( ) | [게임 서버] 아이템 박스 구현 및 배치 | [클라이언트] 아이템 박스 배치 |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [게임 서버] 랜덤 아이템 지급 및 소지아이템 관리 getItem( ) manageItem( ) | [게임 서버] 랜덤 아이템 지급 및 소지아이템 관리 getItem( ) manageItem( ) | [클라이언트] 소지아이템 UI 표시 | [클라이언트] 미사일 발사 기능 추가 launchMissile() |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 missileCollide Animate( ) | [게임 서버] 미사일 충돌 시 플레이어의 속도, 방향, 위치 계산 hitMisOn( ), hitMisVel( ), hitMisDir( ), hitMisPos( ) | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 | [클라이언트] 클라이언트 수정 UI/UX |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

3) 이세철 (2018180033)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 수정 맵 수정 모델 수정 | [클라이언트] 클라이언트 수정 맵 수정 모델 수정 | [게임 서버] 기본틀 구현 main( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 객체정보 초기화 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) | [게임 서버] 행렬이동 연산 calcMove( ) | [게임 서버] 객체 이동 processPacket( ) (GS2C_MOVE_ PACKET) |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 물리값을 사용한 이동연산 calcVel( ) | [게임 서버] 물리값을 사용한 이동연산 calcDist( ) | [게임 서버] 객체 이동 processPacket( ) (GS2C_MOVE_ PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [클라이언트] 이동 동기화 SetPosition() |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 가속도 조절을 통한 자연스러운 움직임 SetAcc( ) | [게임 서버] 가속도의 적절한 조절을 통한 자연스러운 움직임 SetAcc( ) | [게임 서버] 플레이어 이동 수식 변경 calcVel( ) calcDist( ) | [게임 서버] 부스터 지속 타이머 boostTimer( ) | [게임 서버] 부스터로 인한 가속도 및 속도 제한 해제 동기화 unlimitAcc( ) unlimitVec( ) | [클라이언트] 부스터 연출 |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 지뢰 설치 기능 추가 installBomb() | [클라이언트] 지뢰-플레이어 충돌 연출 bombCollide Animate( ) | [게임 서버] 지뢰 충돌 시 플레이어의 속도, 방향, 위치 계산 hitBombOn( ), hitBombVel( ), hitBombDir( ), hitBombPos( ) | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 | [클라이언트] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

6-2. 개발 일정 (1차 수정)

(수정된 날짜: 22.11.20)

1) 김승환 (2018182009)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [로그인 서버] 기본틀 구현 main( ) | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) | 예비군 | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 로그인 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [로그인 서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 계정추가 기능 send (C2LS_SIGN_ UP_PACKET) | [로그인 서버] 신규 계정 추가 addAccount( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 회전패킷 처리 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [게임 서버] 회전 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [클라이언트] 회전 동기화 setVectors( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 플레이어간 충돌 체크 및 후처리 reactionPlayer Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌 연출 playerCollide Animate( ) | [게임 서버] 미사일 생성과 이동 구현 & 위치 동기화 createMissile( ) moveMissile( ) | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌체크 checkMissile PLCollide( ) | [게임 서버] 지뢰 생성 및 위치 동기화 createBomb( ) | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌체크 checkBomb Collide( ) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

2) 허재성 (2018180046)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 아이템 박스 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 미사일 모델 수집 | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 미사일 모델 수집 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [클라이언트] 맵과 충돌체크 checkMap Collide( ) | [클라이언트] 맵 충돌 연출 mapCollide Animate( ) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 아이템 박스 배치 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [게임 서버] 랜덤 아이템 지급 및 소지아이템 관리 getItem( ) manageItem( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [클라이언트] 미사일 발사 기능 추가 launchMissile() | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 missileCollide Animate( ) | [게임 서버] 미사일 충돌 시 플레이어의 속도, 방향, 위치 계산 hitMisOn( ), hitMisVel( ), hitMisDir( ), hitMisPos( ) | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

3) 이세철 (2018180033)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 자동차 모델 수집 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 | [클라이언트] 클라이언트 수정 자동차 모델 적용 | [게임 서버] 기본틀 구현 main( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 게임 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [게임서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 객체정보 초기화 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) | [클라이언트] 서버 정보를 받아 초기값 설정 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 이동연산 calcMove( ) | [게임 서버] 이동패킷 처리 processPacket( ) (GS2C_MOVE_ PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [클라이언트] 이동 동기화 SetPosition() |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 부스터 로직 설계 boostTimer( ) | [게임 서버] 부스터 효과 동기화 unlimitAcc( ) unlimitVec( ) | [클라이언트] 지뢰 설치 기능 추가 installBomb() | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 계산 hitBombOn( ), hitBombVel( ), hitBombDir( ), hitBombPos( ) | [클라이언트] 지뢰-플레이어 충돌 연출 적용 bombCollide Animate( ) | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

6-3. 개발 일정 (2차 수정)

(수정된 날짜: 22.11.27)

1) 김승환 (2018182009)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [로그인 서버] 기본틀 구현 main( ) | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) | 예비군 | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 로그인 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [로그인 서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 계정추가 기능 send (C2LS_SIGN_ UP_PACKET) | [로그인 서버] 신규 계정 추가 addAccount( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 회전패킷 처리 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [게임 서버] 회전 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [클라이언트] 회전 동기화 setVectors( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 타이머 스레드 생성 (공동제작- 이세철) TimerThreadFunc( ) | [게임 서버] 서버 시간 구현 (공동제작- 이세철) ServerTime_Update( ) | [게임 서버]] 부스터 로직 설계 및 동기화 boostTimer( ) | [게임 서버] 플레이어 바운딩박스 구현 및 플레이어간 충돌 체크 reactionPlayer Collide( ) Player.setBB( ) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 후 처리 reactionPlayer Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

2) 허재성 (2018180046)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 아이템 박스 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 미사일 모델 수집 | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 미사일 모델 수집 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [클라이언트] 맵과 충돌체크 checkMap Collide( ) | [클라이언트] 맵 충돌 연출 mapCollide Animate( ) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 아이템 박스 배치 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [게임 서버] 랜덤 아이템 지급 및 소지아이템 관리 getItem( ) manageItem( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [게임서버] 미사일 발사 기능 추가 processPacket (GS2C_ADD_OBJ_PACKET) | [클라이언트] 미사일 이동 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌 연출 및 미사일 BB 구현 missileCollide Animate( ) Missile.setBB( ) | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

3) 이세철 (2018180033)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 자동차 모델 수집 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 | [클라이언트] 클라이언트 수정 자동차 모델 적용 | [게임 서버] 기본틀 구현 main( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 게임 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [게임서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 객체정보 초기화 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) | [클라이언트] 서버 정보를 받아 초기값 설정 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 이동연산 calcMove( ) | [게임 서버] 이동패킷 처리 processPacket( ) (GS2C_MOVE_ PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [클라이언트] 이동 동기화 SetPosition() |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 타이머 스레드 생성 (공동제작- 김승환) TimerThreadFunc( ) | [게임 서버] 서버 시간 구현 (공동제작- 김승환) ServerTime_Update( ) | [게임서버] 지뢰 설치 기능 추가 processPacket (GS2C_ADD_OBJ_PACKET) | [클라이언트] 지뢰 위치 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 및 지뢰 BB 구현 bombCollide Animate( ) Bomb.setBB( ) | [클라이언트] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

6-4. 개발 일정 (최종)

(수정된 날짜: 22.12.04)

1) 김승환 (2018182009)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [로그인 서버] 기본틀 구현 main( ) | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) | 예비군 | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 로그인 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [로그인 서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 계정추가 기능 send (C2LS_SIGN_ UP_PACKET) | [로그인 서버] 신규 계정 추가 addAccount( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 회전패킷 처리 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [클라이언트] 서버에서 받은 벡터로 플레이어 벡터값 업데이트 | [게임 서버] 회전 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [게임 서버] 회전 동기화 setVectors( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 타이머 스레드 생성 (공동제작- 이세철) TimerThreadFunc( ) | [게임 서버] 타이머 스레드 생성 (공동제작- 이세철) TimerThreadFunc( ) | [게임 서버] 서버 시간 구현 ServerTime_Update( ) | [게임 서버] 트랙 완주 시간 측정 및 출력 | [게임 서버]] 부스터 로직 설계 및 동기화 boostTimer( ) | [클라이언트] 부스터 연출 |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 플레이어BB 생성 missileCollide Animate( ) Missile.setBB( | [게임 서버] 플레이어간 충돌 체크 reactionPlayer Collide( ) Player.setBB( ) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 후 처리 reactionPlayer Collide( ) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 후 처리 reactionPlayer Collide( ) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) |
| 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |  |  |  |
| 최종 점검 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

2) 허재성 (2018180046)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 아이템 박스 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 미사일 모델 수집 | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 폭탄 모델 수집 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [게임 서버] 맵과 충돌체크 checkMap Collide( ) | [게임 서버] 맵 충돌 연출 mapCollide Animate( ) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 아이템 박스 배치 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [게임 서버] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [게임 서버] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [게임 서버] 랜덤 아이템 지급 및 소지아이템 관리 getItem( ) manageItem( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [게임서버] 미사일 발사 기능 추가 processPacket (GS2C_ADD_OBJ_PACKET) | [게임서버] 미사일 발사 기능 추가 processPacket (GS2C_ADD_OBJ_PACKET) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 미사일 렌더링 | [게임 서버] 미사일 이동 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) | [게임 서버] 미사일 BB 생성 및 플레이어와 충돌 검사 missileCollide Animate( ) Missile.setBB( ) | [게임 서버] 충돌한 미사일 제거 기능 추가 [클라이언트] 미사일 제거 | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌 연출 missileCollide Animate( ) Missile.setBB( ) | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) |
| 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |  |  |  |
| 최종 점검 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

3) 이세철 (2018180033)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 자동차 모델 수집 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 | [클라이언트] 클라이언트 수정 자동차 모델 적용 | [게임 서버] 기본틀 구현 main( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 게임 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [게임서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 객체정보 초기화 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) | [클라이언트] 서버 정보를 받아 초기값 설정 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 이동연산 calcMove( ) | [게임 서버] 이동패킷 처리 processPacket( ) (GS2C_MOVE_ PACKET) | [클라이언트] 서버에서 받은 좌표로 플레이어 위치 업데이트 | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 SetPosition() |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 타이머 스레드 생성 (공동제작- 김승환) TimerThreadFunc( ) | [게임 서버] 타이머 스레드 생성 (공동제작- 김승환) TimerThreadFunc( ) | [게임 서버] 체크포인트 생성 및 플레이어와의 충돌 처리 | [게임 서버] 체크포인트를 이용한 트랙 완주 여부 확인 | [게임서버] 폭탄 설치 기능 추가 processPacket (GS2C_ADD_OBJ_PACKET) | [게임서버] 폭탄 설치 기능 추가 processPacket (GS2C_ADD_OBJ_PACKET) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 폭탄 렌더링 | [게임서버] 폭탄 위치 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) | [게임 서버] 폭탄 BB 구현 및 플레이어와 충돌 검사 missileCollide Animate( ) Missile.setBB( ) | [게임 서버] 충돌한 폭탄 제거 기능 추가 [클라이언트] 폭탄 제거 | [게임 서버] 폭탄-플레이어 충돌 연출 missileCollide Animate( ) Missile.setBB( ) | [게임 서버] 폭탄-플레이어 충돌 연출 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) |
| 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |  |  |  |
| 최종 점검 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |