네트워크 게임 프로그래밍(03)

Term-Project

김승환 2018182009

허재성 2018180046

이세철 2018180033

목차

목차  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 02.

1. 게임소개

1-1. 게임요소………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. page 03.

1-2. 게임 진행방식…………………………………………………………………………………………………………………….…….……… page 04.

1-3. 게임 전개………………………………………………………………………………………………………………………….……………… page 05.

2. 개발 환경…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… page 06.

3. 서버, 클라이언트 High-Level

3-1. High-Level Design [Server]…………………………………………………………………………………………………………..…. page 07.

3-2. High-Level Design [Client]………………………………………………………………….…………………………………..……..... page 09.

4. 서버, 클라이언트 Low-Level

4-1. Low-Level Design [Server - Client Protocol]…………………………………………………………………………………… page 10.

4-2. Low-Level Design [Server]……………………………………………………………………………………………………………….. page 12.

4-3. Low-Level Design [Client]………………………………………………………………………………………………………….…….. page 14.

5. 역할 분담 및 개발 일정/개별 일정…………………………………………………………………………………………… page 15.

1. 게임 소개

1-1. 게임 요소

“허재성” 학우가 3D게임프로그래밍1 과목에서 작업한 프로젝트를 기반으로 제작하였습니다.

1) 장르

3D 그래픽 레이싱 게임

2) 게임 컨셉

상대의 자동차보다 먼저 트랙을 완주하는 플레이어가 우승하게 됩니다.

3) 플레이어 수

3명

4) 선정 이유

대부분의 경우, 레이싱 게임은 한 경기 동안 여러 객체들이 끊임없이 이동을 하고, 그렇기에

클라이언트와 서버 간 통신이 활발하게 일어날 것이라 판단하여 선정하게 되었습니다.

1-2. 게임 소개

1) 게임 진행 규칙

정해진 트랙을 두 바퀴 주행하고, 마지막에 가장 먼저 결승점에 도달한 플레이어가 게임에서

우승하게 됩니다.

2) 조작법

방향키를 통해 자동차를 움직일 수 있습니다.

↑ 가속 , ↓ 감속 또는 후진 , ← or → 좌우 방향전환

3) 아이템

트랙 곳곳에 배치된 아이템 박스를 통해 세 종류의 아이템 중 하나를 얻을 수 있습니다.

① 부스터

일시적으로 속도와 가속도의 상한이 해제되어 매우 빠른 속도로 주행할 수 있게 됩니다.

② 폭파트랩

자신이 지나간 자리에 폭파 트랩 하나를 설치합니다.

만약 다른 플레이어가 이를 밟게 된다면 폭발 모션을 취하며 잠시 제자리에 머물게 됩니다.

③ 미사일

전방으로 미사일을 발사하여 상대방의 플레이어를 격추시킬 수 있습니다.

단, 미사일은 플레이어 혹은 지형지물과 충돌하면 사라지게 된다.

1-3. 게임 전개

2. 개발 환경

OS: Windows 10

IDE: Visual Studio 2022

API: DirectX 12, Windows Socket

사용언어: C, C++

네트워크모델: 멀티스레드 TCP

3. High-Level 디자인

3-1. High-Level Design (Server)

1) 게임 시작 전

2) 게임 시작 후

3-2. High-Level Design (Client)

4. Low-Level 디자인

4-1. Low-Level Design (Protocol)

4-2. Low-Level Design (Server)

1) Login Server

2) Game Server

4-3. Low-Level Design (Client)

5. 역할 분담 및 개발 일정 / 개별 일정

1) 김승환 (2018182009)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [로그인 서버] 기본틀 구현 main( ) | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) | 예비군 | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 계정추가 기능 send (C2LS_SIGN_ UP_PACKET) | [로그인 서버] 신규 계정 추가 addAccount( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 회전패킷 처리 processPacket() (GS2C_ROTATE_ PACKET | [게임 서버] 회전패킷 처리 processPacket() (GS2C_ROTATE_ PACKET | [게임 서버] 회전 동기화 processPacket() (GS2C_ROTATE_ PACKET) | [클라이언트] 회전 동기화 m_xmf3Look, m_xmf3Up, m_xmf3Right 업데이트 |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 플레이어간 충돌검사 checkPlayers Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌검사 checkPlayers Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌 연출 playerCollide Animate( ) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 후 반작용 계산 reactionPlayer Collide( ) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 후 반작용 계산 reactionPlayer Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌 연출에 반작용 적용 확인 playerCollide Animate( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 미사일 생성 및 운동 구현 createMissile( ) moveMissile( ) | [클라이언트] 미사일과 맵 충돌검사 checkMissile MapCollide( ) | [클라이언트] 미사일과 플레이어 충돌검사 checkMissile PLCollide( ) | [게임 서버] 미사일의 자연스러운 운동을 위한 물리식 도입 (가속도, 관성) | [게임 서버] 지뢰 생성 createBomb( ) | [클라이언트] 지뢰와 플레이어 충돌검사 checkBomb Collide( ) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

2) 허재성 (2018180046)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [클라이언트] 맵과 충돌체크 checkMap Collide( ) | [클라이언트] 맵과 충돌체크 checkMap Collide( ) | [클라이언트] 맵 충돌 연출 mapCollide Animate( ) |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 맵 충돌 연출 mapCollide Animate( ) | [게임 서버] 맵 충돌 후 반작용 계산 reactionMap Collide( ) | [게임 서버] 맵 충돌 후 반작용 계산 reactionMap Collide( ) | [클라이언트] 맵 충돌 연출에 반작용 적용 확인 mapCollide Animate( ) | [게임 서버] 아이템 박스 구현 및 배치 | [클라이언트] 아이템 박스 배치 |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [게임 서버] 랜덤 아이템 지급 및 소지아이템 관리 getItem( ) manageItem( ) | [게임 서버] 랜덤 아이템 지급 및 소지아이템 관리 getItem( ) manageItem( ) | [클라이언트] 소지아이템 UI 표시 | [클라이언트] 미사일 발사 기능 추가 launchMissile() |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 missileCollide Animate( ) | [게임 서버] 미사일 충돌 시 플레이어의 속도, 방향, 위치 계산 hitMisOn( ), hitMisVel( ), hitMisDir( ), hitMisPos( ) | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 | [클라이언트] 클라이언트 수정 UI/UX |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

3) 이세철 (2018180033)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 수정 맵 수정 모델 수정 | [클라이언트] 클라이언트 수정 맵 수정 모델 수정 | [게임 서버] 기본틀 구현 main( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 객체정보 초기화 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) | [게임 서버] 행렬이동 연산 calcMove( ) | [게임 서버] 객체 이동 processPacket( ) (GS2C_MOVE_ PACKET) |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 물리값을 사용한 이동연산 calcVel( ) | [게임 서버] 물리값을 사용한 이동연산 calcDist( ) | [게임 서버] 객체 이동 processPacket( ) (GS2C_MOVE_ PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [클라이언트] 이동 동기화 SetPosition() |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 가속도 조절을 통한 자연스러운 움직임 SetAcc( ) | [게임 서버] 가속도의 적절한 조절을 통한 자연스러운 움직임 SetAcc( ) | [게임 서버] 플레이어 이동 수식 변경 calcVel( ) calcDist( ) | [게임 서버] 부스터 지속 타이머 boostTimer( ) | [게임 서버] 부스터로 인한 가속도 및 속도 제한 해제 동기화 unlimitAcc( ) unlimitVec( ) | [클라이언트] 부스터 연출 |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 지뢰 설치 기능 추가 installBomb() | [클라이언트] 지뢰-플레이어 충돌 연출 bombCollide Animate( ) | [게임 서버] 지뢰 충돌 시 플레이어의 속도, 방향, 위치 계산 hitBombOn( ), hitBombVel( ), hitBombDir( ), hitBombPos( ) | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 | [클라이언트] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

5. 역할 분담 및 개발 일정 / 개별 일정 (22.11.20 수정)

1) 김승환 (2018182009)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [로그인 서버] 기본틀 구현 main( ) | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) | 예비군 | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 로그인 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [로그인 서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 계정추가 기능 send (C2LS_SIGN_ UP_PACKET) | [로그인 서버] 신규 계정 추가 addAccount( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 회전패킷 처리 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [게임 서버] 회전 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [클라이언트] 회전 동기화 setVectors( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 플레이어간 충돌 체크 및 후처리 reactionPlayer Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌 연출 playerCollide Animate( ) | [게임 서버] 미사일 생성과 이동 구현 & 위치 동기화 createMissile( ) moveMissile( ) | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌체크 checkMissile PLCollide( ) | [게임 서버] 지뢰 생성 및 위치 동기화 createBomb( ) | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌체크 checkBomb Collide( ) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

2) 허재성 (2018180046)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 아이템 박스 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 미사일 모델 수집 | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 미사일 모델 수집 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [클라이언트] 맵과 충돌체크 checkMap Collide( ) | [클라이언트] 맵 충돌 연출 mapCollide Animate( ) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 아이템 박스 배치 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [게임 서버] 랜덤 아이템 지급 및 소지아이템 관리 getItem( ) manageItem( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [클라이언트] 미사일 발사 기능 추가 launchMissile() | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 missileCollide Animate( ) | [게임 서버] 미사일 충돌 시 플레이어의 속도, 방향, 위치 계산 hitMisOn( ), hitMisVel( ), hitMisDir( ), hitMisPos( ) | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

3) 이세철 (2018180033)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 자동차 모델 수집 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 | [클라이언트] 클라이언트 수정 자동차 모델 적용 | [게임 서버] 기본틀 구현 main( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 게임 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [게임서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 객체정보 초기화 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) | [클라이언트] 서버 정보를 받아 초기값 설정 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 이동연산 calcMove( ) | [게임 서버] 이동패킷 처리 processPacket( ) (GS2C_MOVE_ PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [클라이언트] 이동 동기화 SetPosition() |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 부스터 로직 설계 boostTimer( ) | [게임 서버] 부스터 효과 동기화 unlimitAcc( ) unlimitVec( ) | [클라이언트] 지뢰 설치 기능 추가 installBomb() | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 계산 hitBombOn( ), hitBombVel( ), hitBombDir( ), hitBombPos( ) | [클라이언트] 지뢰-플레이어 충돌 연출 적용 bombCollide Animate( ) | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

5. 역할 분담 및 개발 일정 / 개별 일정 (22.11.27 수정)

1) 김승환 (2018182009)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [로그인 서버] 기본틀 구현 main( ) | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) | 예비군 | [로그인 서버] 스레드 함수 구현 processClient( ) |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 스레드 분리 hNetworkThread NetworkThreadFunc( ) | [클라이언트] 로그인 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [로그인 서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 계정추가 기능 send (C2LS_SIGN_ UP_PACKET) | [로그인 서버] 신규 계정 추가 addAccount( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [로그인 서버] 가입 패킷처리 processPacket (sign up) findName( ) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) | [클라이언트] 접속서버 변경기능 disconnect (login server) connect (game server) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 행렬회전 연산 calcRotate( ) | [게임 서버] 회전패킷 처리 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [게임 서버] 회전 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) | [클라이언트] 회전 동기화 setVectors( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 타이머 스레드 생성 (공동제작- 이세철) TimerThreadFunc( ) | [게임 서버] 서버 시간 구현 (공동제작- 이세철) ServerTime_Update( ) | [게임 서버]] 부스터 로직 설계 및 동기화 boostTimer( ) | [게임 서버] 플레이어 바운딩박스 구현 및 플레이어간 충돌 체크 reactionPlayer Collide( ) Player.setBB( ) | [게임 서버] 플레이어간 충돌 후 처리 reactionPlayer Collide( ) | [클라이언트] 플레이어간 충돌 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_ PACKET) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

2) 허재성 (2018180046)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  |  | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 아이템 박스 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 미사일 모델 수집 | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 미사일 모델 수집 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CGame Framework | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CPlayer | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera | [클라이언트] 클라이언트 수정 CCamera |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [클라이언트] 로그인 기능 send (C2LS_LOGIN_PACKET) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [로그인 서버] 로그인 패킷처리 processPacket (login) findName( ) | [클라이언트] 맵과 충돌체크 checkMap Collide( ) | [클라이언트] 맵 충돌 연출 mapCollide Animate( ) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 아이템 박스 배치 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [클라이언트] 서버로부터 받은 위치에 아이템 박스 생성 | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [클라이언트] 아이템 박스 충돌 체크 checkItem Collide( ) | [게임 서버] 랜덤 아이템 지급 및 소지아이템 관리 getItem( ) manageItem( ) |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [클라이언트] 클라이언트 2차 수정 UI/UX | [게임서버] 미사일 발사 기능 추가 processPacket (GS2C_ADD_OBJ_PACKET) | [클라이언트] 미사일 이동 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) | [게임 서버] 미사일-플레이어 충돌 연출 및 미사일 BB 구현 missileCollide Animate( ) Missile.setBB( ) | [클라이언트] 미사일-플레이어 충돌 연출 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |

3) 이세철 (2018180033)

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|  |  | 예비군 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 제작 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 맵 제작 | [클라이언트] 클라이언트 리소스 수집 자동차 모델 수집 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 클라이언트 수정 제작한 맵 적용 | [클라이언트] 클라이언트 수정 자동차 모델 적용 | [게임 서버] 기본틀 구현 main( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 processClient( ) | 스레드 분리로 인한 일정 연기에 따른 계획 재정립 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 게임 서버와 연결 확인 Connect( ) Send( ) & recv( ) | [게임서버] 클라이언트와 연결 확인 Accept( ) Send( ) & recv( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 스레드함수 구현 Timer( ) | [게임 서버] 객체정보 초기화 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) | [클라이언트] 서버 정보를 받아 초기값 설정 processPacket( ) (GS2C_INFO_ INIT_PACKET) |

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [클라이언트] 키 입력 구분 & 키 입력 패킷 전송 processPacket (C2GS_KEY_ INPUT_PACKET) | [게임 서버] 이동연산 calcMove( ) | [게임 서버] 이동패킷 처리 processPacket( ) (GS2C_MOVE_ PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [게임 서버] 이동 동기화 processPacket( ) (GS2C_ADD_ OBJ_PACKET) | [클라이언트] 이동 동기화 SetPosition() |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | [게임 서버] 타이머 스레드 생성 (공동제작- 김승환) TimerThreadFunc( ) | [게임 서버] 서버 시간 구현 (공동제작- 김승환) ServerTime_Update( ) | [게임서버] 지뢰 설치 기능 추가 processPacket (GS2C_ADD_OBJ_PACKET) | [클라이언트] 지뢰 위치 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) | [게임 서버] 지뢰-플레이어 충돌 연출 및 지뢰 BB 구현 bombCollide Animate( ) Bomb.setBB( ) | [클라이언트] 지뢰-플레이어 충돌 연출 동기화 processPacket (GS2C_UPDATE_PACKET) |
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 |  |  |  |
| 해당 주차 작업 내용 점검 및 회의 | 최종 점검 | 최종 점검 | 제출 |  |  |  |